ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЕ

по проекту «Канбан-доска как Trello для учебной группы» (StudyBoard)

Роли: Владелец продукта, Менеджер продукта, Бизнес-аналитик

Выполнил(а): Биннатов Газанфар Биннат Оглы

Группа: 15.27Д-ИСТ07/25м

Ссылка на проект: ______________

Ссылка на репозиторий: ______________

Москва, 2026

# Оглавление

1. Краткая характеристика проекта

2. Цель, проблема и границы продукта

3. Работа в роли «Владелец продукта»

4. Работа в роли «Менеджер продукта»

5. Работа в роли «Бизнес-аналитик»

6. Итоги и вклад в проект

В рамках проекта мной выполнялись следующие роли: Владелец продукта (Product Owner), Менеджер продукта (Product Manager) и Бизнес-аналитик (Business Analyst). В соответствии с этими ролями была проделана работа, представленная в отчёте.

# 1. Краткая характеристика проекта

В рамках работы был разработан учебный full-stack web-прототип StudyBoard - канбан-доска для управления задачами учебной группы по принципу Trello. Проект решает проблему неформального распределения задач в чатах, из-за которого теряется общая картина, срываются дедлайны, а преподаватель не видит реального прогресса.

Прототип построен как одностраничное приложение (SPA) с разделением на frontend (React/TypeScript), backend API (Node.js/Express) и базу данных PostgreSQL. Доступ разграничен по ролям студента, старосты и преподавателя. Задачи выносятся на общую доску, закрепляются за исполнителями и сроками, система напоминает о дедлайнах, а преподаватель видит прогресс группы в отчёте.

| Характеристика | Реализация в проекте |
| --- | --- |
| Тип приложения | Web-приложение (SPA) для управления задачами учебной группы |
| Основная функция | Канбан-доска с ролями, дедлайнами, напоминаниями и отчётностью |
| Пользователи | Студенты, старосты, преподаватели (кураторы) |
| Frontend | React, TypeScript |
| Backend | Node.js, Express, JWT, ORM (Prisma) |
| База данных | PostgreSQL |
| Развёртывание | Vercel (frontend) + Railway (backend, БД) |
| Методология | Agile (Scrum) |
| Нормативный ориентир | ГОСТ 34.602-2020, ГОСТ Р 59793-2021, ISO/IEC 25010 |

# 2. Цель, проблема и границы продукта

Исходная проблема проекта: в учебных группах задачи раздаются в чатах и мессенджерах. Никто не понимает, кто что делает, дедлайны срываются, преподаватель не видит картину, а староста держит распределение работ «в голове».

Цель работы - создать простую и удобную доску, где все задачи группы наглядно видны, дедлайны не пропускаются, а преподаватель может в любой момент проверить прогресс. В рамках MVP фокус сделан на сквозном сценарии: вход по роли → создание задачи старостой → перемещение задачи студентом → напоминание о дедлайне → отчёт преподавателя.

| Задача | Выполненное решение |
| --- | --- |
| Распределение задач | Канбан-доска группы с колонками статусов и карточками |
| Ответственность | Назначение исполнителя, автора и срока задачи |
| Контроль сроков | Подсветка приближающихся и просроченных дедлайнов, уведомления |
| Прозрачность для преподавателя | Отчёт о прогрессе группы (доля выполненных вовремя, просрочки, загрузка) |
| Разграничение доступа | Роли студента, старосты и преподавателя (RBAC) |
| Доставка проекта | Развёртывание на Vercel/Railway, релиз v0.1.0, документация и диаграммы |

# 3. Работа в роли «Владелец продукта»

В роли Владельца продукта мной были сформулированы проблема, целевая аудитория, ценность продукта и состав MVP. Основная продуктовая гипотеза: учебной группе нужен не очередной чат, а наглядная доска, где видно, кто что делает и к какому сроку, с напоминаниями и простой отчётностью для преподавателя.

Были выделены ключевые пользовательские сценарии: создание и назначение задачи старостой, перемещение задачи студентом, напоминание о дедлайне, просмотр отчёта преподавателем и вход по роли. Эти сценарии легли в основу Product Backlog, ручных тестов и критериев приёмки.

| Активность владельца продукта | Результат |
| --- | --- |
| Формулирование ценности | Наглядная доска задач группы вместо распределения в чатах |
| Выделение пользователей | Студенты, старосты, преподаватели |
| Описание MVP | Авторизация по ролям, доска и задачи, дедлайны и напоминания, отчёт, деплой |
| Приоритизация | Сначала вход/роли/доска/задачи, затем напоминания, отчёт и документация |
| Критерии приёмки | Вход по роли, жизненный цикл задачи, напоминания, отчёт, развёрнутое приложение, релиз v0.1.0 |

Ключевые приёмочные критерии: пользователь входит под нужной ролью; староста создаёт и назначает задачу; студент перемещает задачу по колонкам; просроченная задача выделяется и формируется напоминание; преподаватель видит отчёт прогресса; приложение доступно по URL; опубликован релиз v0.1.0.

# 4. Работа в роли «Менеджер продукта»

В роли Менеджера продукта мной выполнялась приоритизация бэклога, определение ключевых метрик (KPI), построение дорожной карты по спринтам и контроль соответствия результата заявленной ценности. Задача менеджера продукта - связать продуктовую цель с измеримыми показателями и последовательностью работ.

Дорожная карта построена по спринтам: сначала авторизация и ролевая модель, затем доска и задачи, затем напоминания и отчётность, затем frontend, развёртывание и документация. Такой порядок обеспечивает раннее получение работающего сквозного сценария.

## 4.1 Ключевые показатели (KPI)

| KPI | Описание | Целевое значение |
| --- | --- | --- |
| Доля задач, выполненных вовремя | Отношение закрытых до дедлайна задач ко всем закрытым | > 80% |
| Количество активных пользователей | Сколько участников группы реально пользуются доской | Рост в течение использования |
| Среднее время закрытия задачи | От создания до перехода в «Готово» | Снижение со временем |
| Количество просрочек | Число задач, закрытых после дедлайна | Снижение со временем |
| Удовлетворённость пользователей | Оценка по опросу студентов и старост | Положительная по итогам опроса |

## 4.2 Дорожная карта по спринтам

| Спринт | Цель | Метрика контроля |
| --- | --- | --- |
| Спринт 1 | Инициация, архитектура, авторизация и роли | Пользователь входит под ролью |
| Спринт 2 | Доска, колонки, CRUD и перемещение задач | Жизненный цикл задачи работает |
| Спринт 3 | Напоминания, отчётность, frontend | Просрочки выделяются, доступен отчёт |
| Спринт 4 | Развёртывание, документация, релиз | Приложение доступно по URL, релиз опубликован |

Контроль метрик предполагается через сам продукт: отчёт прогресса группы агрегирует долю выполненных вовремя задач и просрочки, а опрос пользователей используется для оценки удовлетворённости. Эти данные позволяют проверить продуктовую гипотезу: рост доли своевременно выполненных задач и снижение количества просрочек.

# 5. Работа в роли «Бизнес-аналитик»

В роли Бизнес-аналитика мной были описаны заинтересованные стороны, требования к системе, пользовательские истории (user stories) и варианты использования (use cases), а также требования к интерфейсу. Эти артефакты связали продуктовую цель с конкретными функциями системы.

## 5.1 Заинтересованные стороны

| Сторона | Ожидание |
| --- | --- |
| Студент | Видеть свои задачи и сроки, не пропускать дедлайны |
| Староста | Распределять задачи наглядно, видеть загрузку участников |
| Преподаватель | Видеть прогресс группы без ручного опроса |
| Проверяющий | Получить демонстрируемый проект с документацией и релизом |

## 5.2 Пользовательские истории (фрагмент)

| ID | User Story |
| --- | --- |
| US-01 | Как студент, я хочу видеть свои задачи на доске, чтобы понимать, что и к какому сроку сделать. |
| US-02 | Как студент, я хочу перемещать задачу по колонкам, чтобы показывать её статус. |
| US-04 | Как староста, я хочу создавать задачи и назначать исполнителей, чтобы распределять работу группы. |
| US-06 | Как преподаватель, я хочу видеть прогресс группы, чтобы оценивать выполнение без опроса. |
| US-07 | Как пользователь, я хочу входить по своей роли, чтобы видеть только доступные действия. |

## 5.3 Требования к интерфейсу

- главный экран - канбан-доска группы с колонками «К выполнению», «В работе», «На проверке», «Готово»;

- перемещение задач выполняется перетаскиванием (drag-and-drop);

- карточка задачи показывает название, исполнителя, срок и приоритет;

- приближающиеся и просроченные дедлайны выделяются цветом;

- отдельный экран отчёта для преподавателя с ключевыми KPI группы.

На основе требований был согласован полный набор функциональных требований FR-01 - FR-14 (см. техническое задание), а также разработан перечень ручных тестовых сценариев для проверки сквозного пути пользователя.

# 6. Итоги и вклад в проект

В результате выполнения ролей Владельца продукта, Менеджера продукта и Бизнес-аналитика были подготовлены продуктовые и аналитические артефакты проекта: формулировка проблемы и ценности, состав MVP, набор KPI, дорожная карта по спринтам, заинтересованные стороны, user stories, use cases, требования к интерфейсу и критерии приёмки.

Эти результаты обеспечили общее направление проекта: команда реализовывала именно те функции, которые подтверждают продуктовую гипотезу - рост доли своевременно выполненных задач и снижение количества просрочек за счёт наглядной доски, ролевой модели, напоминаний и отчётности для преподавателя.

| Артефакт | Назначение |
| --- | --- |
| Продуктовое видение и ценность | Зафиксировано направление и польза продукта |
| Состав MVP и границы | Определён минимальный достаточный объём для защиты |
| KPI и дорожная карта | Связали цель с измеримыми показателями и спринтами |
| User stories и use cases | Перевели потребности в конкретные сценарии и функции |
| Критерии приёмки | Сделали результат проверяемым для преподавателя |

# Актуализация под текущую реализацию (релиз v0.1.0)

Раздел уточняет продуктовые артефакты по фактической реализации: ценность, состав MVP и KPI расширены расписанием, планированием, PERT и AI-помощником.

Данный раздел приведён в соответствие с фактически реализованным кодом проекта на момент релиза v0.1.0 и дополняет исходный текст документа. Состав команды и титульный лист не изменялись.

## Реализованные возможности сверх исходного MVP

— Расписание: импорт учебных пар из CSV/JSON (день недели, время, преподаватель, аудитория, тип занятия, предмет, тема); хранение в ScheduleLesson.

— Локальное планирование: расчёт занятых интервалов из пар и запланированных задач, вычисление свободных окон, рекомендации задач по слотам с учётом приоритета и дедлайна, привязка задачи к слоту.

— PERT-оценка: optimistic / most likely / pessimistic / expected по формуле expected = (O + 4·M + P) / 6, с расчётом разброса и уровня уверенности.

— AI-помощник в двух режимах: AI_STRICT (формальная декомпозиция, риски, зависимости, подзадачи, осторожная оценка по слоту) и AI_LIGHT (короткий практичный ответ).

— Реальный LLM: помощник может работать через OpenAI-совместимый API (Groq / OpenRouter / OpenAI / локальный Ollama); текст генерирует модель, числа PERT остаются детерминированными; при отсутствии ключа или сбое — автоматический откат на rule-based.

— KPI-аналитика: эндпоинт /api/analytics/overview (доля выполненных вовремя, активные пользователи, среднее время закрытия, просрочки, распределение по статусам, удовлетворённость, нагрузка по расписанию, PERT-сводка).

— Расширенная ролевая модель: 6 ролей RBAC вместо трёх; комментарии и выставление оценок преподавателем; уведомления; оценки удовлетворённости.

## KPI-аналитика (/api/analytics/overview)

| Показатель | Поле ответа | Целевая динамика |
| --- | --- | --- |
| Доля задач, выполненных вовремя | onTimeCompletionPercent | Рост |
| Активные пользователи | activeUsers | Рост в период использования |
| Среднее время закрытия задачи | averageCloseTimeDays | Снижение |
| Просроченные задачи | overdueTasks | Снижение |
| Распределение по статусам | statusDistribution | Видно загрузку по колонкам |
| Удовлетворённость | satisfaction (SatisfactionVote) | Положительная |
| Нагрузка по расписанию / PERT | scheduleLoad, pertSummary | Сбалансированная |

## AI-помощник, PERT и реальный LLM

— Слой AI изолирован за интерфейсом AiAssistantService (apps/api/src/modules/ai).

— Реализация по умолчанию — RuleBasedAiAssistant (детерминированная, без сети, безопасна для демо).

— Реализация LlmAiAssistant вызывает Chat Completions OpenAI-совместимого API; режим включается переменными окружения AI_PROVIDER=llm, AI_API_KEY, AI_BASE_URL, AI_MODEL.

— PERT-арифметика и оценка занятости считаются детерминированно; модель отвечает только за текстовые поля (название, описание, summary, риски, зависимости, подзадачи, напоминание).

— Различие AI_STRICT / AI_LIGHT задаётся системным промптом и отражается в объёме и тоне ответа.

## Версия, репозиторий и CI

Текущий релиз — v0.1.0 (git-тег и docs/RELEASE-NOTES-v0.1.0.md). Репозиторий: GitHub (ветка main), CI GitHub Actions: install → lint (ESLint) → typecheck → test → build.