РЕЕСТР РИСКОВ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ СЦЕНАРИИ

И PRODUCT BACKLOG

по проекту «Канбан-доска как Trello для учебной группы» (StudyBoard)

Выполнили: Биннатов Газанфар Биннат Оглы, Шумкин Алексей Максимович

Группа: 15.27Д-ИСТ07/25м

Москва, 2026

# Оглавление

1. Реестр рисков (минимум 5 рисков)

2. User Stories

3. Use Cases (минимум 5)

4. Product Backlog (приоритизированный)

5. Перечень требуемых UML/ER-диаграмм

# 1. Реестр рисков (минимум 5 рисков)

| ID | Риск | Вероятность | Влияние | Последствие | Меры снижения | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Срыв сроков из-за совмещения ролей | Высокая | Высокое | Не закрываются пункты чек-листа | Декомпозиция в бэклоге, короткие спринты, приоритет сквозного сценария | Контролируется |
| R-02 | Недоступность развёрнутого приложения на защите | Средняя | Высокое | Проверяющий не видит работу продукта | Локальный запуск как резерв, проверка деплоя заранее | Контролируется |
| R-03 | Ошибки авторизации и контроля доступа | Средняя | Высокое | Утечка доступа или блокировка работы | Тестировать роли отдельно, защищать эндпоинты RBAC-middleware | Контролируется |
| R-04 | Лимиты бесплатных тарифов Vercel/Railway | Средняя | Среднее | Сервис «засыпает» или отключается | Учитывать лимиты, иметь локальный запуск и демо-данные | Контролируется |
| R-05 | Потеря данных при миграциях БД | Низкая | Высокое | Backend не запускается, теряются демо-данные | Использовать миграции ORM и seed-скрипт демо-данных | Контролируется |
| R-06 | Секреты попали в репозиторий | Низкая | Высокое | Компрометация и замечание по безопасности | Проверить .gitignore, использовать .env.example и переменные окружения | Контролируется |
| R-07 | Неполная документация по чек-листу | Высокая | Среднее | Потеря баллов за артефакты | Готовить документы параллельно, вести чек-лист | Контролируется |

# 2. User Stories

Пользовательские истории сформулированы по шаблону: «Как <роль>, я хочу <действие>, чтобы <ценность>». Истории легли в основу use cases, бэклога и критериев приёмки.

| ID | User Story |
| --- | --- |
| US-01 | Как студент, я хочу видеть все свои задачи на доске группы, чтобы понимать, что и к какому сроку нужно сделать. |
| US-02 | Как студент, я хочу перемещать задачу по колонкам, чтобы показывать её текущий статус. |
| US-03 | Как студент, я хочу получать напоминание о приближающемся дедлайне, чтобы не пропустить срок. |
| US-04 | Как староста, я хочу создавать задачи и назначать исполнителей, чтобы распределять работу группы наглядно. |
| US-05 | Как староста, я хочу видеть загрузку участников, чтобы равномерно распределять задачи. |
| US-06 | Как преподаватель, я хочу видеть прогресс группы, чтобы в любой момент оценить выполнение без опроса студентов. |
| US-07 | Как пользователь, я хочу входить по своей роли, чтобы видеть только доступные мне действия. |
| US-08 | Как староста, я хочу видеть просроченные задачи, чтобы вовремя реагировать на отставание. |

# 3. Use Cases (минимум 5)

### UC-01. Создание и назначение задачи

Актор: Староста

Связанная user story: US-04. Как староста, я хочу создавать задачи и назначать исполнителей.

Предусловия:

- Пользователь авторизован в роли старосты.

- Существует доска группы с колонками статусов.

- В группе есть студенты для назначения.

Основной сценарий:

- Староста открывает доску группы.

- Нажимает «Создать задачу» в нужной колонке.

- Заполняет название, описание, исполнителя, срок и приоритет.

- Backend проверяет права (RBAC) и валидирует данные.

- Задача сохраняется в БД и появляется на доске у исполнителя.

- Система при необходимости планирует напоминание о дедлайне.

Постусловия:

- Задача создана и закреплена за исполнителем.

- Задача видна всем участникам группы на доске.

- Срок задачи учитывается при формировании напоминаний.

### UC-02. Перемещение задачи по колонкам

Актор: Студент

Связанная user story: US-02. Как студент, я хочу перемещать задачу по колонкам, чтобы показывать её статус.

Предусловия:

- Пользователь авторизован в роли студента.

- Существует задача, назначенная на этого студента.

- Доступен эндпоинт обновления задачи.

Основной сценарий:

- Студент открывает доску группы.

- Находит свою задачу в текущей колонке.

- Перетаскивает карточку в новую колонку (drag-and-drop).

- Frontend отправляет PATCH-запрос на обновление статуса/колонки.

- Backend проверяет права и обновляет задачу в БД.

- Доска обновляет положение карточки.

Постусловия:

- Статус задачи обновлён и виден всем участникам.

- Прогресс отражается в отчёте группы.

- При переходе в «Готово» задача учитывается как выполненная.

### UC-03. Напоминание о дедлайне

Актор: Студент

Связанная user story: US-03. Как студент, я хочу получать напоминание о приближающемся дедлайне.

Предусловия:

- Существует задача с установленным сроком.

- Пользователь авторизован.

- Доступен эндпоинт уведомлений.

Основной сценарий:

- Система периодически проверяет сроки задач.

- Для задач с приближающимся или истёкшим сроком формируется уведомление.

- Студент открывает приложение и видит индикатор уведомлений.

- Студент просматривает список уведомлений.

- Просроченные задачи визуально выделяются на доске.

Постусловия:

- Студент проинформирован о сроке выполнения.

- Просроченные задачи выделены, что снижает риск пропуска дедлайна.

### UC-04. Просмотр отчёта прогресса группы

Актор: Преподаватель

Связанная user story: US-06. Как преподаватель, я хочу видеть прогресс группы.

Предусловия:

- Пользователь авторизован в роли преподавателя.

- В группе есть задачи и история их выполнения.

- Доступен эндпоинт отчёта.

Основной сценарий:

- Преподаватель открывает раздел отчётности.

- Frontend запрашивает отчёт группы через API.

- Backend агрегирует данные: долю выполненных вовремя задач, число просрочек, загрузку участников.

- Отчёт отображается в виде сводных показателей.

- Преподаватель анализирует прогресс и проблемные места.

Постусловия:

- Преподаватель получил объективную картину прогресса группы.

- Не требуется опрашивать студентов вручную.

### UC-05. Регистрация и вход по роли

Актор: Любой пользователь

Связанная user story: US-07. Как пользователь, я хочу входить по своей роли.

Предусловия:

- Приложение доступно.

- Пользователь имеет учётные данные или регистрируется впервые.

Основной сценарий:

- Пользователь открывает экран регистрации/входа.

- Указывает имя, e-mail, пароль и (при регистрации) роль.

- Backend хэширует пароль и создаёт пользователя либо проверяет учётные данные.

- При успешном входе backend выдаёт JWT-токен.

- Frontend сохраняет токен и открывает доску согласно роли.

Постусловия:

- Пользователь авторизован и получил JWT.

- Доступные действия ограничены ролью (RBAC).

### UC-06. Комментирование задачи

Актор: Студент или староста

Связанная user story: US-01. Как студент, я хочу видеть и уточнять детали задачи.

Предусловия:

- Существует задача.

- Пользователь авторизован и состоит в группе.

Основной сценарий:

- Пользователь открывает карточку задачи.

- Вводит текст комментария.

- Backend сохраняет комментарий со ссылкой на задачу и автора.

- Комментарий отображается в карточке задачи.

Постусловия:

- Уточнение зафиксировано и доступно участникам группы.

# 4. Product Backlog (приоритизированный)

| Приоритет | Задача | Definition of Done |
| --- | --- | --- |
| P0 | Регистрация и вход по JWT | Пользователь регистрируется и входит, получает токен |
| P0 | Ролевая модель и RBAC | Эндпоинты защищены, действия зависят от роли |
| P0 | Доска, колонки и CRUD задач | Задача создаётся, отображается и удаляется |
| P0 | Назначение исполнителя и срока | У задачи есть assignee и due_date |
| P0 | Перемещение задач по колонкам | Drag-and-drop меняет статус, изменение сохраняется |
| P0 | Развёртывание на Vercel/Railway | Приложение доступно по публичному URL |
| P1 | Напоминания и подсветка дедлайнов | Просроченные задачи выделяются, есть уведомления |
| P1 | Отчёт прогресса группы | Преподаватель видит долю выполненных вовремя и просрочки |
| P1 | Фильтрация задач | Фильтры по исполнителю, статусу и сроку работают |
| P1 | Комментарии к задачам | Комментарий добавляется и отображается |
| P1 | README и документация | Описаны стек, запуск, ссылки на приложение и документы |
| P2 | E-mail/push-уведомления | Напоминания приходят вне приложения |
| P2 | Метки и чек-листы в задачах | Задачу можно категоризировать и разбивать на пункты |
| P2 | Расширенная аналитика | Дашборд нагрузки по студентам и динамики выполнения |
| P2 | Интеграция с календарём/LMS | Сроки синхронизируются с внешними сервисами |

# 5. Перечень требуемых UML/ER-диаграмм

Для проекта готовится комплект диаграмм. Ниже перечислены диаграммы и их назначение; сами изображения размещаются командой в соответствующих разделах документации.

| Диаграмма | Что показывает |
| --- | --- |
| Use Case Diagram | Акторы (студент, староста, преподаватель) и варианты использования |
| Class Diagram | Классы и модели: User, Group, Project, Task, ScheduleLesson, Comment, Notification, SatisfactionVote |
| Sequence Diagram | Последовательность сценария «создание и перемещение задачи» |
| Activity Diagram | Поток обработки задачи от создания до закрытия и напоминаний |
| ER-диаграмма | Таблицы БД и связи между сущностями (минимум 3 таблицы) |

Рисунок 1 - Диаграмма вариантов использования (размещается командой)

Рисунок 2 - ER-диаграмма базы данных (размещается командой)

# Актуализация под текущую реализацию (релиз v0.1.0)

Раздел дополняет реестр артефактов фактически реализованными user stories и пунктами Product Backlog по новым возможностям продукта.

Данный раздел приведён в соответствие с фактически реализованным кодом проекта на момент релиза v0.1.0 и дополняет исходный текст документа. Состав команды и титульный лист не изменялись.

## Новые user stories (реализованы)

| ID | User Story |
| --- | --- |
| US-09 | Как староста, я хочу импортировать расписание группы (CSV/JSON), чтобы планировать задачи по реальным парам. |
| US-10 | Как студент, я хочу видеть свободные окна между парами, чтобы понимать, когда работать над задачей. |
| US-11 | Как тимлид, я хочу получать рекомендации, какую задачу делать в каком слоте, чтобы укладываться в дедлайны. |
| US-12 | Как студент, я хочу получить PERT-оценку задачи, чтобы понимать ожидаемое время с учётом разброса. |
| US-13 | Как пользователь, я хочу AI-подсказку в строгом или лёгком режиме, чтобы получить декомпозицию или быстрый совет. |
| US-14 | Как преподаватель, я хочу видеть KPI группы и удовлетворённость, чтобы оценивать прогресс без опроса. |

## Дополнение Product Backlog (фактический статус)

| Приоритет | Пункт | Статус |
| --- | --- | --- |
| P0 | Импорт расписания (CSV/JSON) в ScheduleLesson | Выполнено |
| P0 | Локальное планирование: свободные окна и рекомендации | Выполнено |
| P0 | PERT-оценка (O/M/P/E, уверенность) | Выполнено |
| P0 | AI-помощник: режимы AI_STRICT и AI_LIGHT | Выполнено |
| P1 | Реальный LLM через OpenAI-совместимый API (Groq) с фолбэком | Выполнено |
| P1 | KPI-аналитика /analytics/overview | Выполнено |
| P1 | Расширение ролей RBAC до 6 (PM, TeamLead, Admin) | Выполнено |
| P1 | Комментарии и оценки преподавателя | Выполнено |
| P2 | Подключение внешнего LLM-провайдера по выбору (OpenRouter/OpenAI/Ollama) | Возможно |

## Реализованные возможности сверх исходного MVP

— Расписание: импорт учебных пар из CSV/JSON (день недели, время, преподаватель, аудитория, тип занятия, предмет, тема); хранение в ScheduleLesson.

— Локальное планирование: расчёт занятых интервалов из пар и запланированных задач, вычисление свободных окон, рекомендации задач по слотам с учётом приоритета и дедлайна, привязка задачи к слоту.

— PERT-оценка: optimistic / most likely / pessimistic / expected по формуле expected = (O + 4·M + P) / 6, с расчётом разброса и уровня уверенности.

— AI-помощник в двух режимах: AI_STRICT (формальная декомпозиция, риски, зависимости, подзадачи, осторожная оценка по слоту) и AI_LIGHT (короткий практичный ответ).

— Реальный LLM: помощник может работать через OpenAI-совместимый API (Groq / OpenRouter / OpenAI / локальный Ollama); текст генерирует модель, числа PERT остаются детерминированными; при отсутствии ключа или сбое — автоматический откат на rule-based.

— KPI-аналитика: эндпоинт /api/analytics/overview (доля выполненных вовремя, активные пользователи, среднее время закрытия, просрочки, распределение по статусам, удовлетворённость, нагрузка по расписанию, PERT-сводка).

— Расширенная ролевая модель: 6 ролей RBAC вместо трёх; комментарии и выставление оценок преподавателем; уведомления; оценки удовлетворённости.

## Версия, репозиторий и CI

Текущий релиз — v0.1.0 (git-тег и docs/RELEASE-NOTES-v0.1.0.md). Репозиторий: GitHub (ветка main), CI GitHub Actions: install → lint (ESLint) → typecheck → test → build.