ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на создание системы

«Канбан-доска как Trello для учебной группы»

StudyBoard

Разработано в соответствии с ГОСТ 34.602-2020

Выполнили: Биннатов Газанфар Биннат Оглы, Шумкин Алексей Максимович

Группа: 15.27Д-ИСТ07/25м

Москва, 2026

# Содержание документа

1. Общие сведения

2. Назначение и цели создания системы

3. Характеристика объекта автоматизации

4. Требования к системе

5. Требования к функциям и сценариям

6. Требования к данным и базе данных

7. Требования к API-интерфейсам

8. Требования к ролевой модели и безопасности

9. Требования к frontend и UI/UX

10. Требования к инфраструктуре, развёртыванию и среде

11. Требования к качеству и тестированию

12. Состав и содержание работ по созданию системы

13. Порядок контроля и приёмки

14. Требования к подготовке объекта автоматизации

15. Требования к документированию

16. Ограничения MVP и дальнейшее развитие

17. Источники разработки и нормативные ссылки

# 1. Общие сведения

## 1.1 Наименование системы

Полное наименование системы: «StudyBoard - канбан-доска для управления задачами учебной группы по принципу Trello». Краткое наименование: StudyBoard.

Система разрабатывается как учебный full-stack web-прототип (SPA), демонстрирующий полный цикл работы с задачами учебной группы: вход пользователя по роли, создание задачи старостой, назначение исполнителя и срока, перемещение задачи по колонкам канбан-доски, напоминание о дедлайне и отчётность для преподавателя.

## 1.2 Основание для разработки

Основанием для разработки является учебная проектная работа, в рамках которой необходимо подтвердить не только наличие исходного кода, но и наличие проектной документации, архитектурных схем, развёрнутого приложения и релизной фиксации версии. Техническое задание подготовлено по структуре ГОСТ 34.602-2020 и уточняет требования, зафиксированные в уставе проекта.

## 1.3 Заказчик, исполнитель и пользователи

| Категория | Описание | Роль в проекте |
| --- | --- | --- |
| Заказчик / проверяющий | Преподаватель или эксперт, оценивающий учебный проект | Проверяет соответствие чек-листу, открывает репозиторий, приложение, документы и релиз |
| Исполнитель / команда | Два участника учебного проекта | Реализуют код, документацию, диаграммы и презентацию |
| Студент | Целевой пользователь доски | Ведёт свои задачи, перемещает карточки, не пропускает дедлайны |
| Староста | Целевой пользователь-организатор | Создаёт задачи, назначает исполнителей и сроки, контролирует загрузку группы |
| Преподаватель (куратор) | Пользователь-наблюдатель | Просматривает прогресс группы и отчётность |

## 1.4 Планируемый результат

Результатом разработки должен стать демонстрационный MVP, развёрнутый на Vercel (frontend) и Railway (backend и база данных) и доступный по публичному URL, а также запускаемый локально для разработки. Репозиторий должен содержать исходный код, README, конфигурацию окружения, документацию, диаграммы и release notes. Отдельно должен быть опубликован релиз v0.1.0.

# 2. Назначение и цели создания системы

## 2.1 Назначение системы

Система предназначена для наглядной организации задач учебной группы. Она заменяет неформальное распределение задач в чатах единой доской, где видно, кто что делает, к какому сроку и в каком статусе. Система ориентирована на учебную специфику: роли студента, старосты и преподавателя, напоминания о дедлайнах и простая отчётность для куратора.

## 2.2 Проблема, решаемая системой

Проблема проекта состоит в том, что в учебных группах задачи раздаются в чатах и мессенджерах. Из-за этого теряется общая картина, дедлайны пропускаются, ответственность размывается, преподаватель не видит реального прогресса, а староста держит распределение работ «в голове». StudyBoard решает эту проблему: задачи выносятся на общую доску, закрепляются за исполнителями со сроками, система напоминает о дедлайнах, а преподаватель в любой момент видит прогресс.

## 2.3 Цель разработки

Цель разработки - создать простую и удобную канбан-доску для учебной группы, на которой все задачи наглядно видны, дедлайны не пропускаются, а преподаватель может в любой момент проверить прогресс группы.

## 2.4 Измеримые цели MVP

| ID | Цель | Измеримый результат |
| --- | --- | --- |
| G-01 | Авторизация по ролям | Регистрация/вход по JWT; роли STUDENT, STAROSTA, TEACHER разграничены |
| G-02 | Управление задачами | Создание, назначение, перемещение и закрытие задач на канбан-доске |
| G-03 | Дедлайны и напоминания | Приближающиеся и просроченные задачи выделяются; формируются уведомления |
| G-04 | Отчётность | Преподаватель видит долю выполненных вовремя задач, просрочки и загрузку участников |
| G-05 | Хранение данных | Пользователи, группы, доски, колонки, задачи и уведомления сохраняются в PostgreSQL |
| G-06 | Развёртывание | Frontend на Vercel и backend на Railway доступны по публичному URL |
| G-07 | Документация и релиз | Подготовлены проектные документы; опубликован GitHub Release v0.1.0 |

# 3. Характеристика объекта автоматизации

Объектом автоматизации является процесс организации и контроля задач учебной группы. До автоматизации задачи распределяются в чатах, что приводит к потере картины, срыву дедлайнов и отсутствию объективной отчётности. Автоматизируемый процесс можно описать цепочкой: староста ставит задачу → задача появляется на доске у исполнителя → студент перемещает задачу по статусам → система напоминает о дедлайне → преподаватель видит прогресс в отчёте.

## 3.1 Состояние процесса до внедрения системы

| Проблема процесса | Последствие | Как учитывается в системе |
| --- | --- | --- |
| Задачи раздаются в чатах | Сообщения теряются, нет общей картины | Все задачи собраны на единой доске группы |
| Нет закреплённой ответственности | Непонятно, кто что делает | У задачи есть исполнитель, статус и срок |
| Срыв дедлайнов | Работы сдаются поздно | Напоминания и подсветка просроченных задач |
| Преподаватель не видит прогресс | Контроль возможен только опросом | Отчёт прогресса группы для преподавателя |
| Староста держит всё в голове | Высокая нагрузка и ошибки | Распределение задач фиксируется в системе |

## 3.2 Контекст использования

Система применяется как web-приложение, доступное в браузере с компьютера или мобильного устройства. Студент и староста работают с доской, преподаватель просматривает отчётность. Проверяющий оценивает репозиторий, развёрнутое приложение, документацию и релиз. Здесь и далее по тексту предполагается размещение диаграмм системы, подготовленных командой (диаграмма вариантов использования, диаграмма последовательности, диаграмма деятельности, ER-диаграмма).

Рисунок 1 - Верхнеуровневая архитектура системы (размещается командой)

# 4. Требования к системе

## 4.1 Требования к системе в целом

| Код | Требование | Описание | Критерий проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| SYS-01 | Модульность | Система разделена на frontend, backend API и базу данных PostgreSQL. | В репозитории есть директории frontend и backend, описана структура |
| SYS-02 | Архитектура SPA | Frontend реализован как одностраничное приложение на React/TypeScript. | Приложение открывается как SPA, навигация без перезагрузки страницы |
| SYS-03 | REST-взаимодействие | Frontend взаимодействует с backend по REST API. | Эндпоинты доступны, frontend получает данные через API |
| SYS-04 | Хранение состояния | Пользователи, задачи и связанные сущности сохраняются в PostgreSQL. | После создания задача доступна через GET-запрос и отображается в UI |
| SYS-05 | Ролевая модель | Система различает роли студента, старосты и преподавателя. | Доступные действия зависят от роли пользователя |
| SYS-06 | Развёртываемость | Проект разворачивается на Vercel и Railway и запускается локально. | Приложение доступно по URL; локальный запуск описан в README |
| SYS-07 | Расширяемость | Архитектура позволяет добавлять статусы, поля задач и роли без переписывания UI. | Колонки и поля задаются конфигурацией/моделью данных |

## 4.2 Требования к видам обеспечения

| Вид обеспечения | Требование |
| --- | --- |
| Информационное обеспечение | Определены сущности User, Group, Project, Task, ScheduleLesson, Comment, Notification, SatisfactionVote. Хранятся роли, статусы, сроки и исполнители. |
| Программное обеспечение | Backend - Node.js/Express; frontend - React/TypeScript; БД - PostgreSQL; авторизация - JWT; доступ к данным - ORM (Prisma). |
| Техническое обеспечение | Для разработки - компьютер с Node.js и доступом в интернет; для развёртывания - облачные платформы Vercel и Railway. |
| Организационное обеспечение | Работа ведётся итерационно по Scrum, изменения фиксируются в Git, итоговая версия закрепляется релизом v0.1.0. |
| Методическое обеспечение | Подготовлены README, документация, UML/ER-диаграммы, отчёты по ролям и release notes. |
| Лингвистическое обеспечение | Интерфейс и документация на русском языке; технические имена полей API - на английском. |
| Правовое/нормативное обеспечение | Проект ориентируется на ГОСТ 34.602-2020, ГОСТ Р 59793-2021, ISO/IEC 25010 и ISO/IEC/IEEE 12207. |

# 5. Требования к функциям и сценариям

## 5.1 Функциональные требования

| ID | Название | Описание | Критерий приёмки |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | Регистрация | Пользователь регистрируется с указанием имени, e-mail, пароля и роли. | POST /api/auth/register создаёт пользователя |
| FR-02 | Аутентификация (JWT) | Пользователь входит по e-mail и паролю, получает JWT-токен. | POST /api/auth/login возвращает токен; защищённые эндпоинты требуют токен |
| FR-03 | Ролевой доступ (RBAC) | Действия ограничиваются ролью: студент, староста, преподаватель. | Запрос без прав возвращает 403 |
| FR-04 | Просмотр доски | Пользователь видит доску группы с колонками и карточками задач. | GET /api/boards/{id} возвращает колонки и задачи |
| FR-05 | Создание задачи | Староста создаёт задачу с названием, описанием, исполнителем, сроком и приоритетом. | POST /api/tasks создаёт задачу |
| FR-06 | Назначение исполнителя | Задача закрепляется за конкретным студентом группы. | У задачи указан assignee_id |
| FR-07 | Перемещение задачи | Студент перемещает задачу между колонками-статусами (drag-and-drop). | PATCH /api/tasks/{id} меняет статус/колонку |
| FR-08 | Редактирование и удаление | Староста редактирует и удаляет задачи; студент обновляет статус своих задач. | PATCH и DELETE отрабатывают с учётом роли |
| FR-09 | Дедлайны | У задачи есть срок выполнения; просроченные задачи выделяются. | Задачи с истёкшим сроком помечаются как overdue |
| FR-10 | Напоминания/уведомления | Система формирует уведомления о приближающихся и просроченных дедлайнах. | GET /api/notifications возвращает уведомления пользователя |
| FR-11 | Комментарии | К задаче можно добавить комментарий для уточнения. | POST /api/tasks/{id}/comments добавляет комментарий |
| FR-12 | Фильтрация задач | Список задач фильтруется по исполнителю, статусу и сроку. | Query-параметры изменяют выдачу |
| FR-13 | Отчёт прогресса | Преподаватель видит долю выполненных вовремя задач, просрочки и загрузку участников. | GET /api/groups/{id}/report возвращает метрики |
| FR-14 | Healthcheck | Backend предоставляет эндпоинт проверки состояния. | GET /api/health возвращает ok |

## 5.2 Пользовательские сценарии

| ID | Актор | Сценарий | Постусловие |
| --- | --- | --- | --- |
| UC-01 | Староста | Создать задачу, назначить исполнителя и срок | Задача появилась на доске у исполнителя |
| UC-02 | Студент | Открыть доску и переместить задачу по колонкам | Статус задачи обновлён, прогресс виден всем |
| UC-03 | Студент | Получить напоминание о приближающемся дедлайне | Студент уведомлён о сроке выполнения |
| UC-04 | Преподаватель | Открыть отчёт о прогрессе группы | Преподаватель видит метрики выполнения и просрочки |
| UC-05 | Любой пользователь | Зарегистрироваться и войти по роли | Получен JWT, доступ ограничен ролью |

Рисунок 2 - Диаграмма последовательности основного сценария (размещается командой)

# 6. Требования к данным и базе данных

База данных должна хранить минимально достаточную модель предметной области: пользователей, группы, проекты, задачи, расписание, комментарии, уведомления и оценки удовлетворённости. Центральной сущностью является Task (задача), так как именно задача связывает исполнителя, статус, срок и группу.

## 6.1 Основные сущности

| Сущность | Назначение | Ключевые поля | Связи |
| --- | --- | --- | --- |
| User | Пользователь системы | id, name, email, password_hash, role, group_id | N:1 с Group; 1:N с Task (как исполнитель) |
| Group | Учебная группа | id, name, code, created_at | 1:N с User; 1:N с Board |
| Board | Канбан-доска группы | id, group_id, title, created_at | N:1 с Group; 1:N с Column |
| Column | Колонка-статус | id, board_id, title, order | N:1 с Board; 1:N с Task |
| Task | Задача | id, board_id, column_id, title, description, assignee_id, author_id, due_date, priority, status, created_at | N:1 с Column; N:1 с User |
| Comment | Комментарий к задаче | id, task_id, author_id, text, created_at | N:1 с Task; N:1 с User |
| Notification | Уведомление о дедлайне/событии | id, user_id, task_id, type, message, is_read, created_at | N:1 с User; N:1 с Task |

## 6.2 Требования к хранению

- пароли хранятся только в виде хэшей (bcryptjs), а не в открытом виде;

- due_date хранится в согласованном формате (UTC) с учётом часового пояса при отображении;

- role и status хранятся как перечисления с фиксированным набором значений;

- связи между сущностями реализуются внешними ключами с индексами для фильтрации;

- схема данных управляется миграциями ORM (Prisma) для воспроизводимости.

# 7. Требования к API-интерфейсам

Взаимодействие frontend и backend выполняется по REST API с префиксом /api. Защищённые эндпоинты требуют JWT-токен в заголовке Authorization. Форматы запросов и ответов - JSON.

| Метод и путь | Назначение | Доступ |
| --- | --- | --- |
| POST /api/auth/register | Регистрация пользователя | Публичный |
| POST /api/auth/login | Вход, выдача JWT | Публичный |
| GET /api/boards/{id} | Доска с колонками и задачами | Авторизованный |
| GET /api/tasks | Список задач с фильтрами | Авторизованный |
| POST /api/tasks | Создать задачу | Староста |
| GET /api/tasks/{id} | Карточка задачи | Авторизованный |
| PATCH /api/tasks/{id} | Обновить задачу / статус / колонку | Староста или исполнитель |
| DELETE /api/tasks/{id} | Удалить задачу | Староста |
| POST /api/tasks/{id}/comments | Добавить комментарий | Авторизованный |
| GET /api/notifications | Уведомления пользователя | Авторизованный |
| GET /api/groups/{id}/report | Отчёт прогресса группы | Преподаватель |
| GET /api/health | Проверка состояния backend | Публичный |

# 8. Требования к ролевой модели и безопасности

Контроль доступа реализуется по модели RBAC. Роли и их полномочия фиксируются явно, проверка прав выполняется на стороне backend через middleware, а не только скрытием элементов в интерфейсе.

| Роль |  | Полномочия |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Студент (student) |  | Просмотр доски группы, перемещение и обновление статуса своих задач, комментарии, получение уведомлений |  |
| Староста (STAROSTA) |  | Всё, что доступно студенту, плюс создание, назначение, редактирование и удаление задач, управление колонками |  |
| Преподаватель (teacher) |  | Просмотр доски и отчётности группы; не редактирует задачи (роль наблюдателя) |  |
| ID | Требование безопасности |  | Пояснение |
| SEC-01 | Хранить пароли в виде хэшей |  | Используется bcryptjs; открытые пароли не хранятся |
| SEC-02 | Защищать эндпоинты JWT |  | Все приватные эндпоинты требуют действительный токен |
| SEC-03 | Проверять права на backend |  | RBAC-middleware проверяет роль до выполнения действия |
| SEC-04 | Не хранить секреты в репозитории |  | Используются переменные окружения; .env не коммитится |
| SEC-05 | Валидировать входные данные |  | Сервер отклоняет некорректные payload и слишком длинные поля |
| SEC-06 | Использовать HTTPS |  | Публичное развёртывание на Vercel/Railway работает по HTTPS |

# 9. Требования к frontend и UI/UX

Frontend реализуется как одностраничное приложение (SPA) на React/TypeScript. Интерфейс должен быть понятным для студента без обучения, наглядно показывать статус задач и их сроки.

- главный экран - канбан-доска группы с колонками «К выполнению», «В работе», «На проверке», «Готово»;

- перемещение задач между колонками выполняется перетаскиванием (drag-and-drop);

- карточка задачи отображает название, исполнителя, срок, приоритет и статус;

- приближающиеся и просроченные дедлайны визуально выделяются цветом;

- предусмотрены состояния загрузки и ошибок, понятные сообщения для пользователя;

- интерфейс адаптивен и корректно отображается на мобильных устройствах;

- экран отчёта для преподавателя показывает ключевые метрики прогресса группы.

# 10. Требования к инфраструктуре, развёртыванию и среде

## 10.1 Среды выполнения

Жизненный цикл сред построен по схеме Local → Development → Production. Локальная среда используется для разработки, development - для проверки изменений, production - для демонстрации и защиты.

## 10.2 Развёртывание

| Компонент | Платформа | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Frontend (React) | Vercel | Хостинг SPA, раздача статики, домен приложения |
| Backend (Express) | Railway | Хостинг REST API и серверной логики |
| База данных | Railway (PostgreSQL) | Хранение пользователей, задач и связанных сущностей |

## 10.3 Локальный запуск

# backend cd backend npm install cp .env.example .env # указать DATABASE_URL и JWT_SECRET npm run migrate # применить миграции ORM npm run dev # запуск API на http://localhost:4000 # frontend cd ../frontend npm install npm run dev # запуск SPA на http://localhost:5173

# 11. Требования к качеству и тестированию

Качество системы оценивается по характеристикам модели ISO/IEC 25010: функциональная пригодность, удобство использования, надёжность, безопасность, сопровождаемость и переносимость.

| Код | Группа (ISO/IEC 25010) | Требование | Проверка |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-01 | Функциональная пригодность | Основные сценарии работают без ошибок | Ручные тестовые сценарии UC-01 - UC-05 |
| NFR-02 | Удобство использования | Интерфейс понятен без обучения | Демонстрация и обратная связь пользователей |
| NFR-03 | Надёжность | Сценарий воспроизводится без ручных исправлений | Повторный прогон демо-сценария |
| NFR-04 | Безопасность | Доступ ограничен ролями, пароли хэшируются | Проверка RBAC и хранения паролей |
| NFR-05 | Сопровождаемость | Код разделён по слоям и компонентам | Структура репозитория и ревью кода |
| NFR-06 | Переносимость | Запуск локально и в облаке | Локальный запуск и развёртывание на Vercel/Railway |

Минимальный набор проверок: регистрация и вход; контроль доступа по ролям; создание и перемещение задачи; формирование напоминания о просроченном дедлайне; получение отчёта прогресса; успешная сборка frontend.

# 12. Состав и содержание работ по созданию системы

| Этап | Содержание работ | Результат | Ответственные роли |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ требований | Проблема, цель, пользователи, границы MVP, критерии приёмки. | Устав, ТЗ, user stories, бэклог | Владелец продукта, бизнес-аналитик |
| 2. Проектирование архитектуры | Layered/MVC, REST API, RBAC, модель данных. | Компонентная, ER- и sequence-диаграммы | Архитектор ПО |
| 3. Проектирование данных | Сущности User, Group, Project, Task, ScheduleLesson, Comment, Notification, SatisfactionVote. | ER-диаграмма, миграции ORM | Backend-разработчик |
| 4. Backend/API | Express-эндпоинты, контроллеры, сервисы, JWT, RBAC. | Работающий REST API | Backend-разработчик, API-developer |
| 5. Frontend | React/TypeScript SPA, доска, drag-and-drop, карточки, отчёт. | Web-интерфейс пользователя | Frontend-разработчик |
| 6. Развёртывание | Деплой на Vercel и Railway, переменные окружения. | Доступное по URL приложение | Архитектор/разработчик |
| 7. Тестирование | Ручные сценарии, проверка ролей и дедлайнов. | Отчёт о проверке | Команда |
| 8. Документация | Устав, ТЗ, план, RACI, риски, бэклог, диаграммы, отчёты по ролям. | Пакет документации | Вся команда |
| 9. Релиз и защита | Git tag, GitHub Release v0.1.0, презентация и демо. | Готовый к проверке проект | Владелец продукта, команда |

# 13. Порядок контроля и приёмки

## 13.1 Приёмочные испытания

| ID | Проверка | Действие | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-01 | Репозиторий | Открыть GitHub-ссылку | Репозиторий доступен, виден README и структура |
| AC-02 | Запуск/доступ | Открыть URL приложения или запустить локально | Приложение открывается |
| AC-03 | Регистрация/вход | Зарегистрироваться и войти | Получен JWT, открывается доска |
| AC-04 | Роли | Войти под студентом, старостой, преподавателем | Набор действий зависит от роли |
| AC-05 | Создание задачи | Создать задачу старостой | Задача появляется на доске |
| AC-06 | Перемещение | Переместить задачу по колонкам | Статус задачи обновляется |
| AC-07 | Дедлайн/напоминание | Создать просроченную задачу | Задача выделяется, формируется уведомление |
| AC-08 | Отчёт | Открыть отчёт прогресса группы | Видны метрики и просрочки |
| AC-09 | Релиз | Открыть Releases | Опубликован v0.1.0 с release notes |

## 13.2 Ручные тестовые сценарии

| ID | Сценарий | Шаги | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| MT-01 | Вход по роли | Зарегистрироваться, войти как студент/староста/преподаватель | Доступ соответствует роли |
| MT-02 | Жизненный цикл задачи | Создать → назначить → переместить → закрыть | Статусы меняются, задача доходит до «Готово» |
| MT-03 | Дедлайн | Поставить срок в прошлом | Задача помечается просроченной, есть уведомление |
| MT-04 | Отчёт | Открыть отчёт под преподавателем | Отображаются метрики прогресса |

# 14. Требования к подготовке объекта автоматизации

Перед запуском проекта необходимо подготовить среду выполнения. Для локального запуска требуются Node.js и доступ к PostgreSQL (локально или на Railway). Для просмотра развёрнутой версии достаточно браузера и публичного URL.

## 14.1 Шаги подготовки

- Установить Node.js (LTS) и доступ к PostgreSQL.

- Склонировать репозиторий проекта.

- Создать .env на основе .env.example (DATABASE_URL, JWT_SECRET).

- Установить зависимости и применить миграции ORM.

- Запустить backend и frontend; проверить healthcheck и вход.

# 15. Требования к документированию

| Документ / артефакт | Назначение | Критерий готовности |
| --- | --- | --- |
| Устав проекта | Цель, границы, ценность, роли, риски, вехи | Подробный документ |
| Техническое задание | Требования к системе, API, данным, ролям, приёмке | Настоящий документ (ГОСТ 34.602-2020) |
| План управления и RACI | Вехи, ответственные, распределение ответственности | Таблица вех и матрица RACI |
| Реестр рисков | Минимум 5 рисков и меры реагирования | Вероятность, влияние, mitigation |
| Use Cases / User Stories | Пользовательские сценарии | Минимум 5 сценариев |
| Product Backlog | Приоритизированные задачи | Минимум 10 задач |
| UML/ER-диаграммы | Архитектура, поведение и данные | Use Case, Class, Sequence, Activity, ERD |
| Отчёты по ролям | Вклад каждого участника по его ролям | Два отчёта (по числу участников) |
| Release notes | Состав версии v0.1.0 | GitHub Release с описанием |

# 16. Ограничения MVP и дальнейшее развитие

## 16.1 Ограничения текущей версии

- нет мобильного приложения - только адаптивное web-приложение;

- нет интеграций с внешними LMS (Moodle и др.);

- напоминания работают внутри приложения; e-mail/push-уведомления не входят в MVP;

- аналитика ограничена базовыми KPI группы;

- используются бесплатные тарифы Vercel/Railway с соответствующими лимитами.

## 16.2 Направления развития

| Направление | Описание развития |
| --- | --- |
| Уведомления | Добавить e-mail и push-напоминания о дедлайнах |
| Интеграции | Подключить календарь и внешние LMS |
| Аналитика | Расширенные дашборды прогресса и нагрузки по студентам |
| Мобильное приложение | Нативное или PWA-приложение для студентов |
| Совместная работа | Метки, чек-листы, вложения и обсуждения в задачах |

# 17. Источники разработки и нормативные ссылки

- Устав проекта «Канбан-доска как Trello для учебной группы» (StudyBoard).

- ГОСТ 34.602-2020 - Техническое задание на создание автоматизированной системы.

- ГОСТ Р 59793-2021 - Автоматизированные системы. Стадии создания.

- ГОСТ 34.201-2020 - Виды, комплектность и обозначение документов при создании АС.

- ГОСТ Р 59795-2021 - Требования к содержанию документов на АС.

- ISO/IEC 25010 - Модель качества систем и программного обеспечения.

- ISO/IEC/IEEE 12207 - Процессы жизненного цикла программных средств.

# Актуализация под текущую реализацию (релиз v0.1.0)

Раздел уточняет требования ТЗ по фактической реализации: префикс API, сущности, ролевая модель и новые функциональные возможности (расписание, планирование, PERT, AI).

Данный раздел приведён в соответствие с фактически реализованным кодом проекта на момент релиза v0.1.0 и дополняет исходный текст документа. Состав команды и титульный лист не изменялись.

## Ролевая модель (RBAC): 6 ролей

В реализованной системе шесть ролей вместо трёх. Контроль доступа выполняется на backend.

| Роль (enum) | Название | Полномочия |
| --- | --- | --- |
| STUDENT | Студент | Создаёт задачи, ведёт назначенные, меняет статус своих задач |
| STAROSTA | Староста | Распределяет задачи в группе, импортирует расписание, следит за сроками |
| TEACHER | Преподаватель | Видит прогресс групп, комментирует и выставляет оценки |
| PROJECT_MANAGER | Менеджер проектов | Видит группы и управляет задачами проектов |
| TEAM_LEAD | Тимлид команды | Управляет задачами команды внутри проекта, планирует слоты |
| ADMIN | Администратор | Управляет пользователями, ролями и активностью |

## Сущности базы данных (фактические)

Колонки канбан-доски реализованы как перечисление статусов задачи (BACKLOG, TODO, IN_PROGRESS, REVIEW, DONE), а не как отдельные таблицы Board/Column. Приоритет — LOW/MEDIUM/HIGH/URGENT, тип занятия — LECTURE/PRACTICE/LAB/SEMINAR/CONSULTATION/EXAM/OTHER.

| Сущность | Назначение | Связи |
| --- | --- | --- |
| User | Пользователь: роль, активность, группа, lastLoginAt | N:1 Group; 1:N Task (автор/исполнитель), Comment, Notification, SatisfactionVote |
| Group | Учебная группа: код, преподаватель, участники | 1:N User, Project, Task, ScheduleLesson |
| Project | Учебный проект внутри группы | N:1 Group; менеджер и тимлид (User); 1:N Task |
| Task | Задача: статус, приоритет, дедлайн, теги, оценка, PERT, слот | N:1 Group/Project/ScheduleLesson; автор и исполнитель (User) |
| ScheduleLesson | Пара расписания: день, время, преподаватель, аудитория, тип, тема | N:1 Group; 1:N Task |
| Comment | Комментарий к задаче, опциональная оценка | N:1 Task; N:1 User |
| Notification | Уведомление о назначении/комментарии/дедлайне | N:1 User; N:1 Task |
| SatisfactionVote | Оценка удовлетворённости пользователя | N:1 User |

## REST API (фактический, префикс /api)

Аутентификация реализована как вход по e-mail и паролю (POST /api/auth/login) с выдачей JWT; публичной саморегистрации нет — учётные записи создаются администратором (POST /api/users) или сидом демо-данных. Префикс API — /api.

| Метод и путь | Назначение | Доступ |
| --- | --- | --- |
| GET /api/health | Проверка состояния сервиса | Публичный |
| POST /api/auth/login | Вход, выдача JWT | Публичный |
| GET /api/auth/me | Текущий пользователь | Авторизованный |
| GET/POST /api/users, PATCH/DELETE /api/users/:id | Управление пользователями | ADMIN |
| GET/POST /api/groups, PATCH /api/groups/:id | Группы | По роли (RBAC) |
| GET/POST /api/tasks, GET/PATCH/DELETE /api/tasks/:id | CRUD задач | По роли и владению |
| POST /api/tasks/:id/comments | Комментарий/оценка к задаче | Авторизованный |
| GET /api/analytics/overview | KPI-аналитика группы | Авторизованный |
| GET /api/notifications, PATCH /api/notifications/:id/read | Уведомления | Авторизованный |
| POST /api/ai/task-suggestions ¦ /deadline-reminder ¦ /pert ¦ /schedule-review | AI-помощник и PERT | Авторизованный |
| GET/POST /api/schedule, POST /api/schedule/import, DELETE /api/schedule/:id | Расписание и импорт CSV/JSON | По роли (RBAC) |
| GET /api/planning/free-slots ¦ /task-recommendations, POST /api/planning/assign-slot | Локальное планирование | По роли (RBAC) |

## Реализованные возможности сверх исходного MVP

— Расписание: импорт учебных пар из CSV/JSON (день недели, время, преподаватель, аудитория, тип занятия, предмет, тема); хранение в ScheduleLesson.

— Локальное планирование: расчёт занятых интервалов из пар и запланированных задач, вычисление свободных окон, рекомендации задач по слотам с учётом приоритета и дедлайна, привязка задачи к слоту.

— PERT-оценка: optimistic / most likely / pessimistic / expected по формуле expected = (O + 4·M + P) / 6, с расчётом разброса и уровня уверенности.

— AI-помощник в двух режимах: AI_STRICT (формальная декомпозиция, риски, зависимости, подзадачи, осторожная оценка по слоту) и AI_LIGHT (короткий практичный ответ).

— Реальный LLM: помощник может работать через OpenAI-совместимый API (Groq / OpenRouter / OpenAI / локальный Ollama); текст генерирует модель, числа PERT остаются детерминированными; при отсутствии ключа или сбое — автоматический откат на rule-based.

— KPI-аналитика: эндпоинт /api/analytics/overview (доля выполненных вовремя, активные пользователи, среднее время закрытия, просрочки, распределение по статусам, удовлетворённость, нагрузка по расписанию, PERT-сводка).

— Расширенная ролевая модель: 6 ролей RBAC вместо трёх; комментарии и выставление оценок преподавателем; уведомления; оценки удовлетворённости.

## AI-помощник, PERT и реальный LLM

— Слой AI изолирован за интерфейсом AiAssistantService (apps/api/src/modules/ai).

— Реализация по умолчанию — RuleBasedAiAssistant (детерминированная, без сети, безопасна для демо).

— Реализация LlmAiAssistant вызывает Chat Completions OpenAI-совместимого API; режим включается переменными окружения AI_PROVIDER=llm, AI_API_KEY, AI_BASE_URL, AI_MODEL.

— PERT-арифметика и оценка занятости считаются детерминированно; модель отвечает только за текстовые поля (название, описание, summary, риски, зависимости, подзадачи, напоминание).

— Различие AI_STRICT / AI_LIGHT задаётся системным промптом и отражается в объёме и тоне ответа.

## Версия, репозиторий и CI

Текущий релиз — v0.1.0 (git-тег и docs/RELEASE-NOTES-v0.1.0.md). Репозиторий: GitHub (ветка main), CI GitHub Actions: install → lint (ESLint) → typecheck → test → build.